**Муниципальный контракт № 0101300086319000003**

д. Теляшево «05» июня 2019 г.

Администрация сельского поселения Ростовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем "Заказчик" в лице главы сельского поселения Ахметшина Фаила Васимовича действующего на основании Устава с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Шакиров Динарис Дилович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Свидетельства, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», или по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского [кодекса](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134) Российской Федерации, Федерального [закона](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134) от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных актов законодательства Российской Федерации, на основании результатов электронного аукциона, (протокол подведения итогов №0101300086319000003 от 20.05.2019 года) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

**1.Предмет Контракта**

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по Капитальному ремонту системы наружного освещения сельского поселения Ростовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в рамках "Программы по улучшению систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан", в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 1), локально-сметного расчета (приложение № 2), являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

|  |
| --- |
| 1.2. Подрядчик обязуется выполнить все Работы в соответствии с п. 1.1. настоящего контракта своими силами и материально-техническими средствами с возможным привлечением субподрядных организаций.  1.3 Идентификационный код закупки № **193023600095702360100100050054321243**  1.4. Место выполнения работ: **на территории** **сельского поселения Ростовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан**  1.5.Сроки выполнения работ: Работы должны быть произведены с момента подписания контракта до 31.08.2019г. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. |
|  |

**2.Стоимость работ и порядок оплаты**

2.1. Цена Контракта составляет 129971,70(Сто двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 70 коп., в том числе НДС не облагается.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных [статьей 34 и статьей 95](consultantplus://offline/ref=D1307841A669489E1CDE2E10B22382724F943DC9DC76F1AF05AC94CDC16FB4245D247C3E87B7AD6AME33F) Федерального закона 44-ФЗ.

2.2.1. Цена настоящего Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в следующем случае:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы или услуги;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. В цену Контракта включены полная стоимость выполняемых работ, расходов на закупку и доставку необходимых материалов и оборудования, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий настоящего Контракта и с описанием объекта закупки, локального сметного расчета, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком отклонений.

2.6. Оплата производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания акта о приёмке выполненных работ. Авансовый платёж не предусмотрен.

Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в разд. 13 Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

2.7. Источник финансирования:

-бюджет Республики Башкортостан 116974,52(Сто шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 52 коп.

-бюджет Администрации сельского поселения Ростовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан 12997,18(Двенадцать тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 18 коп.

**3. Права и обязанности сторон**

**Подрядчик обязан:**

3.1. Выполнить все работы надлежащего качества, предусмотренные настоящим контрактом и описанием объекта закупки;

3.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с ГОСТ, СНиП и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение работ по ремонту освещения:

- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности (с изменениями на 30 октября 2018 года)»;

- Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)»;

- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 31 июля 2018 года) »;

- Федеральному закону РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 16 января 2019 года) »;

- СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства"

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)»

- ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5);

- ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением N 1)»;

- а также другими нормативными требованиями, касающимися предмета выполнения работ.

3.3. Перед началом производства работ подрядчику необходимо самостоятельно получить в ресурсоснабжающих службах согласование о начале производства работ.

3.4. Подрядчик индивидуально несет полную ответственность за обеспечение безопасности при выполнении работ, соблюдения требований техники безопасности, соблюдения правил охраны труда, экономической безопасности.

3.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в установленные сроки, указанные Заказчиком.

3.6. Подрядчик обязуется назначить ответственное лицо за выполнение работ и подписание акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

3.7. В целях контроля хода выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по

Контракту, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Контракту.

3.8. Запрашивать и получать от Заказчика информацию и документы, необходимые для выполнения обязательств по контракту.

3.9. Требовать соблюдения Заказчиком его обязанностей, установленных настоящим контрактом.

3.10.Требовать от Заказчика оплаты работ, выполненных в соответствии с требованиями настоящего контракта на условиях и в сроки установленные настоящим контрактом.

**3аказчик обязан:**

3.11. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в рамках своих полномочий.

3.12. Оплатить Подрядчику Работы, выполненные им в соответствии условиями Контракта.

3.13. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением Подрядчиком графика и сроков их выполнения.

3.14. Проводить экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

**Заказчик имеет право:**

3.15. Отказаться от оплаты результата Работ в случае его несоответствия требованиям, установленным описанием объекта закупки, и требовать от Подрядчика исправления недостатков за счет средств Подрядчика.

3.16. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.17. Проводить своими силами экспертизу результатов, предусмотренных контрактом или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3.18. Провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, только при условии, что по результатам экспертизы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

3.19. На возмещение Подрядчиком Заказчику убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

**4. Производство и сроки выполнения работ**

4.1. Контроль за качеством выполнения работ осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.

4.2. Для осуществления контроля за выполнением работ, Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на участок производства работ, ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

4.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика за три дня до начала приемки скрытых работ об их готовности сдачи Заказчику. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

4.4. Риск случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

**5. Порядок приемки выполненных работ**

5.1. По окончании работ, в течение 5 рабочих дней подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета, счета-фактуры. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, изделий, конструкций

5.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления документов, указанных в п.5.1.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу, составляется акт с перечнем замечаний и согласованными сторонами сроками их устранения. В случае отказа Подрядчика в подписании акта - Заказчик вправе составить односторонний акт.

5.4 В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы выполненных работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

**6. Срок действия и порядок расторжения Контракта**

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику настоящего Контракта, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, и действует до 31.12.2019г., а в части расчетов — до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

6.2. При выполнении Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

6.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику, указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

6.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.8. Стороны признают все условия настоящего Контракта существенными и при нарушении любого из условий одной Стороной другая вправе требовать расторжения Контракта.

6.9. При расторжении настоящего контракта по любым основаниям Заказчик обязан принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта.

**7. Гарантии**

**7.1. Подрядчик гарантирует:**

- качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата работ;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. Максимальный срок устранения недостатков работ не может превышать десять календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующей претензии Заказчика;

- бесперебойное функционирование объекта коммунального хозяйства при выполнении работ.

Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов, которые используются при производстве работ, оборудования и комплектующих изделий, использованных при производстве работ. Если в процессе гарантийной эксплуатации результата работ будут выявлены материалы, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

7.2. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 60 (шестьдесят) месяцев.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения третьими лицами.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующих требований Заказчиком, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы специализированную организацию, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки, либо составить односторонний акт.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017г. № 1042, устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере:

*а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).*

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017г. N 1042, в размере:

*а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.*

8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнении обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по Контракту.

8.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

*а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.*

8.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017г. N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

*а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.*

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

9.2 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

**10. Разрешение споров между сторонами**

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Все изменения и дополнительные соглашения в Контракте должны быть согласованы между сторонами в письменном виде.

10.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

10.4. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования, согласно ст.22 Закона РФ «О защите прав потребителей». Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

**11. Обеспечение исполнения Контракта**

11.1. Сумма обеспечения исполнения Контракта **10397,75** что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, Исполнение обязательств по Контракту может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется подрядчиком самостоятельно. *(В случае если предложенная участником закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.)*

11.2. В случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены по реквизитам:

**Реквизиты для внесения денежных средств:**

**р/с № 40302810465773400440 в отделение –НБ Республика Башкортостан г.Уфа ,**

**БИК 048073001**

**ИНН 0236000957, КПП 023601001,**

**ОКТМО 80642445**

**Получатель: Администрация сельского поселения Ростовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан,**

**Лицевой счет 05013113920 в Управлении Федерального казначейства по РБ**

В назначении платежа должны быть указаны следующие сведения: наименование предмета муниципального контракта, номер закупки.

11.3. Оригинал безотзывной банковской гарантии передается Заказчику не позднее 10 рабочих дней с момента заключения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

11.4. Возврат обеспечения исполнения контракта, осуществляется в течении 20 дней, после полного исполнения контракта сторонами.

**12. Прочие условия**

12.1. По всем вопросам, вытекающим из настоящего Контракта и неурегулированным им, включая ответственность Сторон, Стороны руководствуются Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, третьему лицу без согласования Заказчика.

12.3. Реорганизация Подрядчика в форме слияния, присоединения, преобразования не является основанием для расторжения настоящего Контракта, либо изменения его условий, при условии, что новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту.

12.4. В случае изменения одной из Сторон Контракта своего наименования, местонахождения или почтового адреса, она обязана в письменной форме информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах. В случае изменения банковских реквизитов Сторона обязана в письменной форме информировать об этом другую сторону в течение трех дней.

12.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

12.5.1. Приложение №1 – Ведомость объемов работ

12.5.2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет

12.5.3. Приложение № 3 – Протокол соглашения о контрактной цене

12.5.4. Приложение №4 – Дефектная ведомость

12.5.5. приложение №5 – Положительное заключение.

13. Реквизиты и подписи сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | |
| **Администрация сельского поселения Ростовский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан** | |
| **Адрес** | 452561, РБ, Мечетлинский район, д.Теляшево, ул.Советская,100 |
| **Телефон** | (34770) 2-76-19 |
| **ОГРН** | 1020200783481 |
| **E-mail** | [razilyanugmanova@mail.ru](mailto:razilyanugmanova@mail.ru) |
| **ИНН/КПП** | 0236000957/023601001 |
| **Банковские реквизиты** | Расчетный счет 40204810000000001849  в ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН г.УФА  БИК 048073001  Лицевой счет 02011010220 в ФУ Администрации МР Мечетлинский район РБ |
| **Подрядчик** | |
| **Индивидуальный предприниматель Шакиров Динарис Дилович** | |
| **Адрес** | 452550 РБ, Мечетлинский район ,с.Большеустьикинское, ул.Советская, 77 |
| **Телефон** | 79191488069 |
| **ОГРН** | 315028000031616 |
| **E-mail** | [td1vega@mail.ru](mailto:td1vega@mail.ru) |
| **ИНН/КПП** | 023600673180 |
| **Банковские реквизиты** | Расчетный счет: 40802810362160000300  Башкирский РФ АО «Россельхозбанк»  Корреспондентский счет: 30101810200000000934  БИК 048073934 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | | **Подрядчик:** | |
| Должность | Глава администрации СП | Должность | Индивидуальный предприниматель |
| Ф.И.О | Ахметшин Ф.В. | Ф.И.О | Шакиров Д.Д. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 29.05.2019 07:18 (МСК) | | Перейти на [электронную площадку](http://www.sberbank-ast.ru/TestDS.aspx) | | | Шакиров Динарис Дилович,  Предприниматель | ИП Шакиров Динарис Дилович |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | 05.06.2019 15:33 (МСК+2) | Ахметшин Фаил Васимович | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (Заказчик) |  |  |

М.П. М.П.